|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design Patterns 第四次會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2014.10.26 | | | | | | | |
| 時間 | | 10:00-12:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 男八舍交誼聽 | | | | | | | |
| 主持人 | | 李唐 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 全體(Hackpad)，李唐整理 | | | | | | | |
| 目的 | | 討論Project進度及上課題目 | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 李唐 | | [weitang114@gmail.com](mailto:weitang114@gmail.com) | | | | | 組長 | | |
| 李昇輯 | | [b00901058@ntu.edu.tw](mailto:b00901058@ntu.edu.tw) | | | | | 組員 | | |
| 王敦儒 | | [tuntun0847@gmail.com](mailto:tuntun0847@gmail.com) | | | | | 組員 | | |
| 劉秋志 | | [lqzh931221@hotmail.com](mailto:lqzh931221@hotmail.com) | | | | | 組員 | | |
| 張文博 | | bo1368885200@qq.com | | | | | 組員 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
| 1. 需求文件 2. 小Project 3. 完成WBS | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 撰寫需求文件  * 需求大綱： * Show computed sketches or words on the screen over the camera preview * Make combination of pictures and characters as the user wish. * Upload drawn sketches to the server * Compare drawn figure with downloaded figure and rate * Users can give comments on the works uploaded by others. * 用協作平台完成系統架構圖 * <https://cacoo.com/diagrams/8Pu7JQhXCYJhTq30> * 為需求編號 * 分配工作完成需求 * 李昇輯：7個EIR * 劉秋志：Painting Module: FR 1,2 ；IIR：1,4,5,7 * 王敦儒：Network Module: FR 5, 6, 10, 14, 15；IIR 10, 11 * 李唐：Preview Module: FR:7,11,12,13；IIR: 2,3,8 * 張文博：Settings: FR 3, 4, 8, 9: IIR: 6, 9  1. 小Project  * 劉秋志分享：metaio SDK * 王敦儒：可以FB登入，可以上傳，DEMO給大家看 * Parse上有User、Img、Thumbnail三個class * 回去弄成用公用帳號登入parse * 李唐：沒登入的時候會有問題 * 目前好像有個無法登入的bug還沒找到原因 * 李唐：可以辨識輸入圖片的圓形並圈出。 * 李昇輯：swipe tab bar & gridLayout * 張文博：設計一個主頁面，附有菜單功能 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | | 負責人員 | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 做出AppleWatch投影片 | | | 劉秋志 | | 9/29 | | **Closed** |  |
|  | 做出Project的投影片 | | | 李唐 | | 9/29 | | **Closed** |  |
|  | 想出擴展Project功能 | | | 張文博  李昇輯 | | 9/29 | | **Closed** |  |
|  | 學習Android | | | (李唐)全體 | | 10/4 | | **Closed** |  |
|  | 寄信問WBS的項目 | | | 李唐 | | 10/5 | | **Closed** |  |
|  | 完成WBS | | | 王敦儒 | | 10/8 | | **Closed** |  |
|  | 學習Github | | | (李唐)全體 | | 10/9 | | **Closed** |  |
|  | 研究辨識的演算法 | | | 李唐、劉秋志 | | 10/9 | | **Closed** |  |
|  | 研究Server | | | 王敦儒 | | 10/9 | | **Closed** |  |
| 10 | 研究GUI | | | 李昇輯、張文博 | | 10/9 | | **Closed** |  |
| 11 | 增進開會效率的工具 | | | 李唐 | | 10/19 | | **Closed** |  |
| 12 | Survey Parse… | | | 王敦儒 | | 10/19 | | **Closed** |  |
| 13 | 小Project | | | (李唐)全體 | | 10/26 | | **Ongoing** |  |
| 14 | 問圖形專家 | | | 劉秋志 | | 10/19 | | **Closed** |  |
| 15 | 初步研究OpenCV、NDK | | | 李唐 | | 10/26 | | **Closed** |  |
| 16 | 寫大致的需求 | | | (李唐) 全體 | | 10/19 | | **Closed** | 老師說的 |
| 17 | 小P: Login via Facebook | | | 王敦儒 | | 10/26 | | **Closed** |  |
| 18 | 小P: OpenCV抓圖片上的圓形 | | | 李唐 | | 10/26 | | **Closed** |  |
| 19 | 小P:相機圖片傳回 | | | 劉秋志 | | 10/26 | | **Closed** |  |
| 20 | 小P:GUI | | | 張文博、李昇輯 | | 10/26 | | **Closed** |  |
| 21 | WBS上的完成時間 | | | 王敦儒 | | 10/22 | | **Closed** |  |
| 22 | 無法登入的Bug | | | 王敦儒 | | 11/2 | | Open |  |
| 23 | Requirement Docs | | | (李唐)全體 | | 10/29 | | Open | 如會議記錄分配 |
| 24 | 研究如何匯入metaio SDK | | | 劉秋志 | | 11/2 | | Open |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | 時間 | | 地點 | | | | |
| 10/29 | | | 20：00 | | 男八舍交誼聽 | | | | |

WBS: https://www.dropbox.com/s/x6yyh4ijju3w3u4/wbs.xlsx?dl=0